# 🚀 Шаг 1. Зафиксировать архитектуру (Foundation)
Перед тем как запускать AI в написание кода, тебе нужно:
## 1.1. Зафиксировать:
- ✔ Полную структуру БД (таблицы, индексы, архивы)
- ✔ Полный REST API контракт
- ✔ WebSocket протокол
- ✔ Структуру проекта (frontend/backend/admin)
- ✔ Стандарты именования
- ✔ Формат ответов API
👉 AI должен работать по контракту, а не придумывать структуру сам.
Если этого не сделать — через 2 недели код станет несовместимым.

# 🧠 Шаг 2. Подготовить "AI-friendly" спецификацию
Поскольку ты используешь AI-агентов, тебе нужно:
### Сделать:
1. ARCHITECTURE.md
2. API_SPEC.md
3. DATABASE_SCHEMA.sql
4. WS_PROTOCOL.md
5. FRONTEND_STRUCTURE.md
AI-агенты лучше всего работают, когда у них:
- строгие схемы
- примеры запросов/ответов
- фиксированные типы данных

# 🎨 Шаг 3. Используй существующий дизайн как UI-систему
Ты написал:
У меня есть логотип и дизайн страницы событий и фильтров
Это отлично.
Тебе нужно:
## 3.1. Выделить дизайн-систему:
- Цвета (primary, accent, background, danger)
- Радиусы
- Размеры отступов
- Типографику
- Кнопки
- Карточки
- Bottom sheet стиль
- Навигационная панель
Создай:
/frontend/scss/_variables.scss
/frontend/scss/_components.scss
И сделай дизайн-систему, которую AI будет использовать.
Если этого не сделать — каждая страница будет стилистически отличаться.

# 🏗 Шаг 4. Создать каркас проекта (Skeleton First)
Не начинай с функционала.
Сначала создай:
/frontend
  /pug
  /scss
  /ts

/backend
  main.py
  api/
  services/
  db/

/admin
Настрой:
- Meson
- pug → html
- sassc → css
- tsc → js
Убедись, что:
- проект собирается
- index.html работает
- Telegram Mini App открывается
- hash-навигация работает
Это нулевой milestone.

# 🔌 Шаг 5. Реализовать только авторизацию
Перед всем остальным:
1. Проверка Telegram initData
2. Создание пользователя
3. JWT
4. Middleware авторизации
Пока без событий. Только логин.
Если авторизация нестабильна — весь проект развалится.

# 🧱 Шаг 6. Реализовать базовую модель данных
Начать с:
- users
- events
- event_participants
- chats
- messages
Без:
- рангов
- историй
- переводов
- архивов
AI лучше строит систему по слоям.

# 💬 Шаг 7. Сделать минимальный функционал (MVP)
Последовательность:
1. Список событий
2. Создание события
3. Просмотр события
4. Join/Leave
5. Лайки
6. Личный чат
Только после этого:
- уведомления
- ранги
- истории
- архивирование
- админка

# ⚙ Очень важный момент — SQLite и AI
Поскольку ты используешь SQLite:
Не позволяй AI:
- создавать 50 индексов
- делать частые UPDATE лайков
- делать commit после каждого действия
Ты должен в спецификации написать:
- WAL режим
- batch записи
- ограничение частоты обновлений

# 🧩 Шаг 8. WebSocket после REST
Не начинай с WebSocket.
Сначала сделай всё через REST.
Когда REST стабилен — добавляй WS.

# 👑 Шаг 9. Админ-панель в конце
Админка должна использовать те же API.
Не делай отдельную логику.
Это частая ошибка.

# 🎯 Правильная стратегия использования AI
Не проси:
"Напиши backend"
Проси:
"Реализуй модель events согласно DATABASE_SCHEMA.sql"
Итерируй:
- маленькие задачи
- один модуль за раз
- всегда по спецификации

# 🧠 Что НЕ нужно делать сейчас
❌ Не начинай с чатов
❌ Не начинай с рангов
❌ Не делай сразу WebSocket
❌ Не проектируй масштабирование
❌ Не пиши админку

# 📍 С чего начать прямо сегодня?
### День 1:
- Зафиксировать структуру БД
- Зафиксировать REST API
- Подготовить Meson
- Подготовить структуру проекта
### День 2:
- Реализовать Telegram авторизацию
- Реализовать users table
- Реализовать /profile
### День 3:
- Реализовать events (CRUD)
- Сделать список событий

# 🔥 Самый правильный старт для тебя
Учитывая твой стек и подход с AI-агентами:
👉 Начни с:
1. DATABASE_SCHEMA.sql
2. API_SPEC.md
3. Минимального backend с авторизацией
И только потом отдавай кодогенерацию AI.